ПАМЯТКА

для собственников помещений многоквартирных домов по участию в муниципальной подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Великого Новгорода на 2018 – 2022 годы»

- Основные условия участия в подпрограмме:

  - собственниками помещений в МКД выбран и реализован способ управления МКД (создано/зарегистрировано товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников недвижимости либо выбрана управляющая организация и заключен договор управления МКД);

  - земельный участок под МКД сформирован в соответствии с действующим законодательством и произведен его кадастровый учет, или выполнение работ по формированию земельного участка и по постановке его на государственный кадастровый учет будет выполнено не позднее того года в котором запланированы работы по благоустройству;

  - наличие необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории (в том числе капитального ремонта твердого или асфальтового покрытия) МКД;

  - обеспечение внесения средств софинансирования собственников помещений МКД в размере 10 % (основной перечень видов работ) и 30 % (дополнительный перечень видов работ) от стоимости работ;

  - выполнение не менее одного вида работ из минимального перечня видов работ предусмотренных подпрограммой;

  - сметная  стоимость работ по объекту не должна превышать нормативную стоимость работ по благоустройству, установленную подпрограммой;

  - отсутствие процессов ликвидации заявителя и решений арбитражного суда о признании заявителя банкротом.

* Не принимаются заявки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции.

- Для участия в подпрограмме собственникам помещений МКД необходимо:

  - определиться с видами работ по благоустройству в соответствии с условиями подпрограммы;

  - совместно с управляющей организацией или иной специализированной организацией подготовить дизайн-проект и сметную документацию (на каждый вид благоустройства готовится отдельная смета);

  - совместно с УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН провести внеочередное собрание собственников помещений и принять следующие решения:

- о включении дворовой территории МКД в подпрограмму;

- об утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории МКД, сформированном исходя из минимального, минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории МКД;

- об утверждении сметной документации по благоустройству дворовой территории МКД;

- об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД;

- о долевом финансировании работ по благоустройству дворовой территории МКД за счет средств собственников помещений МКД в размере предусмотренном подпрограммой;

- о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории МКД в результате реализации мероприятий подпрограммы, в целях последующего содержания указанных объектов;

- об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений МКД, в том числе на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, а также на участие в контроле (в том числе промежуточном) и приемке работ по благоустройству дворовой территории МКД;

  - от лица УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН подать заявку в комитет по управлению ЖКХ и ООС Администрации Великого Новгорода (Десятинная ул., д. 20/10, тел./факс 994-184). Форма заявки и перечень документов прилагаемых к заявке утверждены Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 № 876 и размещены на сайте Администрации Великого Новгорода (https://adm.nov.ru/page/26224);

  - дополнительную информацию и разъяснения об условиях реализации  муниципальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Великого Новгорода на 2018 – 2022 годы» можно получить по номеру телефона 994-184.

* Протокол внеочередного собрания собственников помещений МКД оформляется в соответствии с требованиями к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2015 № 9371пр.